南通市开发区星湖小学语言空间站项目

询价采购文件

采  购 人：南通经济技术开发区星湖小学

日    期：2021年5月6日

# 询价文件备案表

编制人：陈芳敏 日 期： 2021年 月 日

采购人(盖章) 代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期： 2021年 月 日

南通市开发区星湖小学语言空间站项目询价采购文件

项目概况

南通市开发区星湖小学语言空间站项目潜在供应商应在供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），下载询价文件，并于2021年5月12日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

受南通经济技术开发区星湖小学的委托，决定就南通市开发区星湖小学语言空间站项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购项目基本情况：

1、项目名称：南通市开发区星湖小学语言空间站项目项目

2、采购方式：询价

3、预算金额：本项目采购预算为人民币 20.00万元

4、最高限价：本项目最高限价为人民币 20.00 万元，报价总价超过最高限价的为无效投标。

5、采购需求：星湖小学语言空间站设备采购、安装、调试及后续服务，详见询价文件附件。

6、工期要求：2021年5月至2021年6月，总工期30日历天，具体以采购人书面通知为准。

7、质量标准：合格

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）询价供应商资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、必须具有独立的法人资格，提供有效的三证合一的营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有本项目投标的相应资质；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）本项目的特定资格要求：

1、法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明原件及本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证复印件这两项（须加盖公章）；

2、本项目供应商须具备资质核准部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上的施工资质，且具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3、拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

4、拟派项目负责人为供应商正式员工，须提供双方签订的有效的劳动合同及供应商所在地社保部门出具的供应商为拟派项目负责人缴纳的连续3个月（至少缴纳至2021年3月）的养老保险缴费证明。

三、获取采购文件

下载询价文件：供应商登陆南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/），自行下载询价文件。

四、询价文件的递交

供应商所提交的询价响应文件不符合询价文件要求，视作投标无效。

“询价响应文件”内容包括：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

2.2资格证明文件：

①法定代表人参加项目投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人亲笔签名的授权委托书（并加盖公章）；

②投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的企业，必须在合同履行过程中具有提供招标范围内所有服务的能力。提供有效的营业执照（副本）复印件并加盖公章；

③供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章），格式见附件；

④供应商有效的资质证书及安全生产许可证复印件并加盖公章；

⑤供应商拟派项目负责人有效的注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）复印件并加盖公章；

⑥供应商与拟派负责人签订的有效的劳动合同复印件并加盖公章；

⑦供应商所在地社保部门出具的供应商为拟派项目负责人缴纳的连续3个月（至少缴纳至2021年3月）的养老保险缴费证明复印件并加盖公章。

（3）询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（4）各供应商须递交 叁 份完整的报价文件，其中正本 壹 份、副本贰份；正、副本不一致时，以正本为准。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

五、响应文件提交：截止时间：2021年5月12日09时30分，逾期送达的询价响应文件将不予接收。

地点：南通市经济技术开发区星湖小学四楼党支部活动室

六、开评标时间：2021年5月12日09时30分

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、成交原则、方式

成交原则：

1、按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2、网上报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、供应商随意、恶意报价，同产品前后报价不一致的或未按询价文件要求进行报价的，经询价小组核实后作无效标处理。

5、采购人提供的产品不接受负偏离，否则作为不实质性响应询价文件，作无效投标处理。

成交方式：按项目成交，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的确定为成交供应商。

九、成交结果通知

（1）成交结果将通过南通开发区教育网（http://www.ntkfqjy.com/）发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交通知书》的15天之内与买方签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

（3）成交供应商在中标后,务必于合同规定的时间内完成本项目（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

十、验收与付款

采购单位根据询价文件、合同约定和验收合格报告内容，按相关支付规定直接支付款项。

十一、询价费用

1、供应商应承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用。本项目询价文件费300元/供应商，于递交询价文件前缴纳至招标代理机构。

2、投标保证金：本项目免收投标保证金

十二、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

招标人：南通经济技术开发区星湖小学

联系人：蒋小春

联系电话：0513-51086003

招标代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

联系人：陈芳敏

联系电话：13814618609

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。对软件系统有关问题请向软件系统技术人员提出。

南通经济技术开发区星湖小学

2021年5月6日

附件1：                                    项目需求

| 星湖小学语言空间站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩LED显示屏体 | 显示净尺寸：长3.84M*高2.24M； 整屏分辨率：长1536点*高896点； 使用环境：室内； 像数点间距：2.5mm； 像素密度：160000点/㎡； 像素构成：1R1G1B； 刷新率：3840Hz | 8.6 | 平方 |
| 2 | 控制系统 | 1、带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 2、具有3路视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 3、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、支持亮度和色温调节、低亮高灰； 6、含同品牌接收卡 | 1 | 套 |
| 3 | 电脑 | i5-8400丨8G丨1T+128GSSD丨2G独显丨键鼠丨21.5英寸 | 1 | 台 |
| 4 | 钢结构框架及包边装饰 | 含边框尺寸：长3.94M*高2.34M；5cm 黑色拉丝不锈钢边框装饰，国标方通制作骨架 | 1 | 套 |
| 5 | 电源线缆、信号、控制线及器材 | 取电处到显示屏为国标YJV3*4mm²； 电脑到显示屏安装位置，超五类网线4根； 控制线RVV4*1mm²1组 | 1 | 项 |
| 6 | 施工安装、集成等费用 | 运输、安装、调试、集成、培训等费用 | 1 | 项 |
| 7 | 室内款朗读亭 | （一）整体硬件 1.整机组成： 1）设备主体：标准朗读亭框体1 个(含灯光、射灯，玻璃、钣金框体、监控系统)； 2）功能主件：触摸点播系统（屏）1 个；影像字幕显示屏1 个； 主控机1 个（含安卓主板、音频主板等）； 3）设备附件：专业动圈麦克风2 个；专业耳机2 个；实用可调节座椅2 个； 4）专业动圈麦克风：高灵敏度动圈咪芯，频率响应：60Hz-18kHz，阻抗: 600Ω±30%，灵敏度：-50dB±3dB； 5）专业耳机：半开放式专业监听耳机，中频清晰，增强细节的调整，具备良好的中频分析性，灵敏度≥98dB/mW，阻抗≥32Ω，频率响应：10-30000Hz； 6）钢化隔音玻璃：高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同时高效隔音； 7）摆放安全建议：室内摆放； 8）双麦克风紫外线杀菌，提供一套健康安全的朗读工具； 9）柔和暖色灯光，对人眼无刺激，保护读者视力健康； 10）定时器：可以设置自动开关机，无需人工干预； 11）门禁：手动开门 2.规格尺寸 1）产品尺寸: 长（L）≥1.330 X 宽（W）≥1.125 X 高（H）≥2.52 [m] 2）额定电源：AC220V 50HZ 3）额定功率：整机为1200W，包含灯光系统； 4）显示部分：主显示器32寸，分辨率1920*1080；触摸屏21.5寸，分辨率1920*1080 5）网络：支持无线 和有线 （二）朗读亭APP软件功能 1.登陆方式： 支持3种登陆方式：①微信登陆 ②刷卡登陆 ③学号登陆 2.搜索功能： ①支持按素材名称（拼音首字母）、作者名称（拼音首字母）两种分类进行搜索。 ②支持关键字首字母模糊搜索 ③支持语音唤醒、语音搜索 3.作品格式： 支持2种形式的作品录制：①录制音频mp3 ②录制视频mp4(非标配) 4.素材类型： 支持3种素材形式：①电影配音（双音轨） ②绘本配音 ③朗读文本 5.快速朗读: 支持2种快速朗读方式：①随机朗读，支持一键开始朗读 ②自由朗读，支持用户自行上传文本。 6.作品打分： 读者朗读完成后系统会对作品生成评分，评分维度包含：①完整度 ②准确度 ③流利度 ④声调 ⑤发音 7.移动端作品管理: 支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①保存草稿箱 ②发布作品 ③参加主题比赛④删除作品⑤开启/关闭留言功能 ⑥移动端可接收到作品的留声卡。⑦扫描作品的二维码，直接分享 ★8.个人中心： 个人中心需包括：①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）②点赞记录 ③朗读档案④朗读报告 ⑤朗读任务 ⑥测评中心 ⑦背诵记录 该条参数需提供对应功能截图； 9.排行榜： 排行榜分为两个榜单：①全国榜 ②本地榜（本机构全部作品） 10.测评功能需包含如下功能点： ①测评类型包含普通话测评和英语测评两种 ②测评报告评价维度包括：准确度、流利度、完整度、声调、发音 ③需支持单句测评以及300秒以上全篇不间断测评 ④普通话测评：字词模式、篇章模式、考试模式 ⑤经验成长等级：小学生、秀才、举人、探花、榜眼、状元； ⑥在个人中心，可查看历史测评纪录 ⑦在移动端可以进行绑定朗读卡，试听测评作品，看测评得分 11.普通话考试模拟功能： ①严格参照普通话考试流程和标准设定 ②支持单音节词、多音节、篇章模式 ③测试完成生成报告 12.自助功能： 可在此功能下，进行如下操作：①音量调节，显示当前音量值 ②故障申报③FAQ（常见问题及解答） 13.系统操作语言切换功能：要求支持中文、英文、蒙古语、朝鲜族语、俄语、藏语6种通用操作语言切换，可满足不同民族、国籍的使用需求； 14.活动模块：①终端活动轮播展示 ②活动介绍 ③全国排行榜 ④本机构排行榜 ⑤支持活动作品后台导出 ⑥支持试听、投票功能 ★15.文章背诵考核功能： ①文章内容：根据语文教学大纲要求，包含小学、初中、高中所需全部背诵文章（必背文章） ②背诵时上屏会自动屏蔽字幕，待学生背诵该句之后才会显示出来 ③背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数 ④背诵排行榜：根据机构用户的背诵得分进行排名，在排行榜能试听其他用户的背诵音频 ⑤在个人中心：在背诵记录，可查看所有的背诵记录，查看背诵报告、查看得分、重新背诵等功能 该条参数需提供相关功能截图； （三）朗读亭管理后台 1.可通过后台注册，生成管理员的账号密码，供用户方管理设备； 2.用户可根据需要，新增子级管理员，自定义分配子级管理员的功能权限 3.屏保设置：支持用户自定义修改以下内容： （1）系统后台的logo （2）朗读亭app的logo （3）朗读亭上屏的宣传视频 （4）朗读亭下屏的Banner图 （5）登录页的背景图和主页的背景图 4.登录管理：支持用户自定义设置单次登录时长限制、再次登录间隔、未操作退出时长； 5.留声卡logo替换：支持用户自定义设置机构专属的留声卡logo，所有的机构作品生成留声卡时，都显示机构专属的logo。 6.设备管理：包括设备基本信息、在线状态、备注、故障上报、授权时间范围、配置留声卡打印机； 7.读者管理： 为了保证朗读亭的合理使用，避免被部分读者长期占用，要求后台支持最长朗读时间设置以及使用间隔设置，设置的时间参数包含30分钟，60分钟不等，可根据用户需求进行灵活设置； 8.朗读活动管理： 1）新增发布活动、查找活动、编辑活动、启用停用活动、查看作品、指定素材分类； 2）机构用户设置好朗读活动之后可在后台查看活动报名情况的汇总情况，包括姓名、电话、班级、微信用户、参数类别等信息； 9.机构后台数据统计情况： 1）设备总数、在线设备数、启用设备数； 2）总用户数、日增用户数、周增用户数、月增用户数； 3）总朗读数、日朗读数、周朗读数、月朗读数； 4）已发布作品数、待审核作品数、举报作品总数、举报作品待处理数； 5）热门文章top10的统计排行，作品分享top10的统计排行，作品播放top10的统计排行，作品点赞top10的排行； 10.作品审核发布机制：机构可选择“先发布后审核”或者“先审核后发布”中任一模式； 11.支持机构自主上传背景音乐； 12.支持后台查看测评音频记录、背诵音频记录； （四）朗读资源 1.朗读文章类资源总数75000+，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、经典文学选段、经典电影台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书、党性教育、绕口令、习主席语录、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、读我原创、历史风貌、小语种专区、重温国学、节日素材、为你读诗绘本朗读、生态文化诗词、军事好书等；支持用户方在朗读亭上自定义展示素材分类； 2．抗疫专区700+：需包含防疫手册、抗疫原创集、书香战疫等多个分类； 3.党建阵地2400+：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、有声智库（包含习近平总书记讲话原声209）、党课随身听（包含原声20）、优秀党员事迹实录、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、中国青年、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类； 4.视频配音300+：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、优秀记录片等多个分类； 5.朗读背景音乐储备8000+，前端展示400+，分类需包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，主题包括歌颂祖国、励志人生、恋爱心事、青春校园、思乡亲情、童真童趣、友谊情深、自然诗意。读者可根据不同主题的朗读内容选择不同的背景配乐，更能打造一个引人入胜的朗读情景； 6.名家朗读示范音频1800+，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频； 7.测评模块资源需包含两大模块： 1）英语口语测评300篇以上：英语口语类为朗读亭特色资源。英语测评环节包含了系统批改、语音识别与分析等技术，可实现朗读口语自动评分、智能纠错等。 2）普通话测评30000+（字库）、29000+（词库）、100+（篇章）：普通话水平测试练习包含字词句段模式，可通过流利度、准确度、声调、发音、完整度分析，且能够将读错词汇汇总供读者知晓，提供练习结果反馈。 8.中国地方方言朗读250+，为更好的保护中国非物质文化的方言，朗读资源中需包含广东话、东北话、江南话、闽南话、湖南话、客家话、江西话、四川话等。 （五）产品行业合规性认证 ★1.为保证产品质量，要求产品制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，需提供相关认证证书复印件； 2.为保证软件产品的合法性，防止知识产权纠纷，产品制造商应具有版权保护能力。需提供朗读系统相关的：朗读云录播软件、朗读亭朗读播放软件、朗读作品分享传播软件、朗读大赛支撑系统软件著作权； 3.要求投标的朗读亭产品通过FCC、RoHS、IP54、PSE认证，保证整个硬件的安全、稳定和防尘防水；需提供上述认证证书； ★4.需提供朗读机和触控一体机的3C证明，且要求该证书为朗读亭产品制造商所有； | 1 | 台 |
| 8 | 朗读壁挂机 | （一）整体硬件： 1) 朗读机：含18.5寸触摸屏1个，动圈麦克风1个，专业监听耳机1个； 1) 产品尺寸: 长（L）≥60；宽（W）≥48 ；厚（H）≥12 [cm] ； 2) 额定电源：AC220V 50HZ; 3) 额定功率：整机为90W; 4) 网络：支持无线和有线; （二）软件及资源 1.登陆方式： 支持3种登陆方式：①微信登陆 ②刷卡登陆 ③学号登陆 2.搜索功能： ①支持按素材名称（拼音首字母）、作者名称（拼音首字母）两种分类进行搜索。 ②支持关键字首字母模糊搜索 ③支持语音唤醒、语音搜索 3.作品格式： 支持2种形式的作品录制：①录制音频mp3 ②录制视频mp4(非标配) 4.素材类型： 支持3种素材形式：①电影配音（双音轨） ②绘本配音 ③朗读文本 5.快速朗读: 支持2种快速朗读方式：①随机朗读，支持一键开始朗读 ②自由朗读，支持用户自行上传文本。 6.作品打分： 读者朗读完成后系统会对作品生成评分，评分维度包含：①完整度 ②准确度 ③流利度 ④声调 ⑤发音 7.移动端作品管理: 支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①保存草稿箱 ②发布作品 ③参加主题比赛④删除作品⑤开启/关闭留言功能 ⑥移动端可接收到作品的留声卡。⑦扫描作品的二维码，直接分享 ★8.个人中心： 个人中心需包括：①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）②点赞记录 ③朗读档案④朗读报告 ⑤朗读任务 ⑥测评中心 ⑦背诵记录 该条参数需提供对应功能截图； 9.排行榜： 排行榜分为两个榜单：①全国榜 ②本地榜（本机构全部作品） 10.测评功能需包含如下功能点： ①测评类型包含普通话测评和英语测评两种 ②测评报告评价维度包括：准确度、流利度、完整度、声调、发音 ③需支持单句测评以及300秒以上全篇不间断测评 ④普通话测评：字词模式、篇章模式、考试模式 ⑤经验成长等级：小学生、秀才、举人、探花、榜眼、状元； ⑥在个人中心，可查看历史测评纪录 ⑦在移动端可以进行绑定朗读卡，试听测评作品，看测评得分 11.机构后台数据统计情况： 1）设备总数、在线设备数、启用设备数； 2）总用户数、日增用户数、周增用户数、月增用户数； 3）总朗读数、日朗读数、周朗读数、月朗读数； 4）已发布作品数、待审核作品数、举报作品总数、举报作品待处理数； 5）热门文章top10的统计排行，作品分享top10的统计排行，作品播放top10的统计排行，作品点赞top10的排行； 12.朗读文章类资源总数50000+，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌散文、经典文学选段、经典电影台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书； 13.党建阵地1200+：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、有声智库（包含习近平总书记讲话原声 （三）产品行业合规性认证 1.为保证产品质量，要求产品制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，需提供相关认证证书复印件； | 1 | 台 |
| 9 | 小舞台朗读系统 | （一）硬件系统 1.控制主机（1台） 1) CPU：四核Cortex-A17@1.6GHZ 2) GPU：ARM Mali-T760 OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11 3) 内存：DDR3 2G 4) 内置存储器：8GB eMMC Flash (可扩展) 5) 双屏显示：支持HDMI/VGA 同显/异显 6) 操作系统：Android 5.1 7) 网络支持：以太网，WiFi 8) 视频格式：MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4，蓝光3D 9) 音频格式：MP3，WMA，APE，Flac,DTS/AC3解码与透传支持 10) 图片格式：BMP、JPEG、PNG、GIF等 11) USB2.0接口：内置1个4针USB，外置2个标准USB口 12) 串口：COM0,COM1,COM2(默认用于调试)，COM3，COM4 13) 以太网：10M/100M自适应以太网 14) SATA：支持 15) 遥控灯板：支持 16) 按键：刷机键, 17) 系统升级：支持USB升级,OTA升级 18) 电源：12V@3A DC 19) 视频输出：支持VGA及HDMI高清输出 2.无线麦克风（2个） 1）频率范围: 540MHz-950MHz(分段) 2）调制方式：FM 3）频道数目：16+16 4）频率稳定度：±0.005% 5）灵敏度：-85dBm 6）发射功率：＜10mW 7）频偏：±45kHz 8）音频响应：60Hz-15kHz 9）综合信躁比：＞85dB (A+) 10）综合失真度：＜1% 11）使用距离: 有效距离50米（空旷） 12）发射器供电：3V(2节5号电池） 13）发射器电池使用时间：约10小时（和电池有关） 3.触摸屏（1台） 1)尺寸：21.5寸 2)分辨率：1920*1080 3)触控方式：电容感应式 4)亮度：250cd/m2 5)屏幕比例：16：9 6)响应时间：小于5ms 7)对比度：1000：1 8)显示颜色：16.7M 4.线缆辅材（1批）： 1)双莲花头音频线二对二*2 2)3.5mm转双莲花头*1 3)VGA连接线*1 4)3.5mm音频线*1 5)卡农头音频线公对母*2 6)网线*1 （二）软件功能 1.后台管理 1）角色管理：支持后台创建管理员、选手、观众及评委等角色，并赋予不同的权限； 2）创建朗读活动：通过创建的管理员账号可在后台实时创建朗读活动，设置信息包括活动名称、活动时间、相关背景图、活动流程、活动规则、活动奖品及主办方信息等； 3）新增参赛选手：可根据线下报名信息提前录入参赛选手信息，包括姓名、性别、参赛素材名称及ID、配乐、出场顺序(支持临时调整)等； 4）查看活动作品：活动完成之后，即可在后台查看所有活动作品信息； 2.终端操作 1）通过管理员账号登录之后，进入到小舞台的活动详情页，进入管理员操作区，可分别显示未朗读列表、已朗读列表和结束活动等分区； 2）未朗读列表：展示未进行比赛的选手信息，包含出场顺序、姓名、朗读素材名称、背景音乐等，支持出场顺序的临时调整； 3）朗读时操作区： ① 支持进行播放/暂停、重读、完成朗读和展开朗读详情页等操作； ② 点击完成朗读后，该条数据将移动到已朗读列表，且该作品将提交审核，存放到选手的个人中心中； ③ 展开朗读详情页后，可在此调节音量，调整字幕滚动速度。以及播放/暂停、重读和完成朗读的操作； 4） 已朗读列表：可对作品进行打分/修改得分、公布得分和重读等操作； ① 打分/修改得分：选手朗读完成后，作品的最终得分，可在系统中录入。点击作品后的打分按钮，在弹窗上输入分数，点击确定即可； ② 公布：在选手朗读完成后，可以公布上次选手的得分，此时，上屏将展示选手的得分，作品的得分状态为“已公布”的状态。若当前有选手正在，朗读，则无法公布分数； ③ 重读：点击重读按钮，确定重读后，在未朗读列表的末端，新增一条数据，选手可再次登台朗读。重读的数据，在姓名后有“（重读）”的标志； 5）结束活动：点击结束活动按钮，并确认后，活动状态为已结束，关闭管理员操作页面。未结束活动，点击返回按钮，活动进度将被保存，再次进入时，活动可继续进行 6）活动结束后：再进入活动详情时，可看到活动的状态为“已结束”，右边列表展示活动的所有参赛作品的得分和排名，点击可进行试听等操作； 3.上屏显示 1）朗读未开始时：展示活动主题海报，展示相关活动信息及进行氛围预热； 2）在选手登台朗读时：展示选手的基本信息供观众知晓，包括姓名班级、朗读作品名称、朗读素材详情、当前得分排行榜、互动评论区内容等； 3）评论弹幕展示，观众在小程序发送评论信息，在大屏以弹幕形式滚动展示。 4.小程序端 1）活动进行时： ① 排行榜：可看到已经公布分数的作品列表、评论入口和评论页面的内容； ② 活动详情：包括活动的基本信息等介绍； 2）活动结束后： ① 在小舞台活动详情可查看所有活动作品及评论历史记录； | 1 | 套 |
| 10 | 专业音箱 | ★1、具有国际欧盟，阻抗：8Ω； 2、频响：60Hz~20KHz； 3、额定功率：200W； 4、峰值功率：800； 5、灵敏度：96dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：1.4"压缩高音单元×1； 9、低音：8"低音×1； | 2 | 只 |
| 11 | 专业功放 | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查）、，输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (1KHz)：34.4dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (1KHz)：≥200 8 ohms 10、分离度 (1KHz)：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 | 台 |
| 12 | 音频处理器（VH.55172515） | 产品描述： 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 功能特点： 1.输入每通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径可自由组合。 5.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9.支持断电自动保护记忆功能VH.55172515。 10.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻像供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：＜0.002% 1KHz ,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：120dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，100dB 12.输入共模抑制：60Hz，80dB 13.最大输出电平：+24dBu，平衡 14.最大输入电平：+24dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 1 | 台 |
| 13 | 抑制器 | 1、96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口； 3、采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平； 4、每通道24个LCD灯显示啸叫抑制状态数量； 5、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置； 6、可切换工作模式为直通或反馈抑制； 7、可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点； 8、单机可存储30组用户程序； 技术参数 1、输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2、输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3、输入范围：≤+20dBu 4、频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 5、信噪比：≥98dB 1KHz0dBu 6、失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 7、通道分离度：>80dB(1KHz) 8、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 9、信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 10、滤波器：独立24个每通道 11、频率分辨率：0.5Hz 12、啸叫寻找时间：0.1—0.5S 13、显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 | 1 | 台 |
| 14 | 27U机柜 | 1.定制27U机柜 2.规格：600*600*27U 3.颜色：黑色 | 1 | 套 |
| 15 | 方桌 | 尺寸：600mm*400mm 桌面材质为密度板喷漆，桌腿为橡胶木实木。 | 1 | 个 |
| 16 | 方凳 | 尺寸：450*450*380H 内框架：实木木方框架配多层板松木条装订而成 海绵:公分高密度海绵 饰面：布艺 | 4 | 个 |
| 17 | 卡曼凳子 | 尺寸：300*350H 1.PE一次成型，耐磨抗压，抗氧化，不开裂，适合长期使用。 2.硬度和强度高。 3.底部须有三个加厚耐摩擦底座。 4.座面采用软包包座，颜色可选，适合人体工学。 | 36 | 个 |
| 18 | 雪莱弧形柜高 | 尺寸：670/1112*720*772H 1.采用环保级北美黄橡防火板贴面18mm多层板开模制作，内弧670mm,外弧1130mm,厚18mmMFC板,面贴优质三聚氰安纸，PVC直封边制作， 2.框架采用落叶松抛光木方，含水率7-14% 3.厚度12MM以上E1级环保夹板，环保耐用； 4.高回弹海绵填充(密度≥35KG/M³)可做防火: 5.优质面料 | 2 | 组 |
| 19 | 鹅卵石（大） | 尺寸：800W*800D*360H 内框架：实木木方框架配多层板松木条装订而成 海绵:公分高密度海绵 饰面：布艺 | 3 | 个 |
| 20 | 鹅卵石（中） | 尺寸：570W*570D*400H 内框架：实木木方框架配多层板松木条装订而成 海绵:公分高密度海绵 饰面：布艺 | 3 | 个 |
| 21 | 童趣矮柜 | 参考尺寸：1200*400*900mm 材质：E级多层板，基础打磨底漆，板材平整无裂缝;优质环保烤漆饰面，颜色可选。 | 4 | 组 |
| 22 | 圆形地毯 | 地毯尺寸: 直径2米 材质: 化纤，丙纶 形状: 圆形 | 1 | 块 |
| 23 | 窗帘 | 1:遮光纤维布； 2.颜色：可选； 3.配套罗马杆（材质：铝合金，规格：ø25 mm颜色：白色）及附件。 | 60 | 平方 |
| 24 | 新建地台 | 1.木龙骨 刷防火涂料2遍 2.18mm细木工板基层 刷防火涂料2遍 | 25 | 平方 |
| 25 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.:原有地面层基层处理，满足施工要求 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm静音地胶，具体颜色样式详见校方要求 | 125 | 平方 |
| 26 | 筒灯 | 1.名称:筒灯。 2.功率:≥9W。 3.规格:外径100*100mm嵌入式。 | 40 | 只 |
| 27 | 吊线造型灯 | 1.鱼线吊灯；2.直径300mm；3.功率0-39W；4.照射面积不低于5㎡。 | 3 | 只 |
| 28 | 造型灯 | 参考尺寸：直径≥300mm-白光-48W。 | 4 | 只 |
| 29 | 墙面背景壁纸 | 1、工艺：画面高清喷绘，环保糯米胶粘贴，需二次设计。 | 50 | 平方 |
| 30 | 线路改造 | 根据现场实际情况进行暗线布置，墙面开槽粉平油漆，照明、插座线路不低ø20mm PVC护管2.5平电源线，空调线路4平，超五类网线，强弱分开走线 | 1 | 项 |
| 31 | 轻钢龙骨隔墙 | 主材：1.石膏板基层，轻钢龙骨中距300*300mm连接 2.、基层材料品种、规格 9mm石膏板。 | 65 | 平方 |
| 32 | 木饰面 | 主材：1.木饰面3.4mm拼接。 | 65 | 平方 |

特别提醒：（1）成交供应商应严格按照规范及询价文件等相关要求组织施工。

（2）本工程所有材料，全部由成交供应商负责采购，采购人未推荐品牌，供应商应考虑使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格（供应商充分考虑市场价格风险，一旦中标，材料价格不作调整）。成交供应商所用所有材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品进场，并要求成交供应商无条件更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由成交供应商无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由成交供应商承担，结算时一律不作调整。

（3）成交供应商必须按不低于询价文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装等。

（4）施工期间的水、电费用由成交供应商负责。

（5）成交供应商施工中必须按时清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到地面、墙面等均无污染。

（6）成交供应商在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由成交供应商自负。

（7）成交供应商必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应商负责处理，费用自理。

（8）本项目为固定全费用综合单价报价，各供应商的投标报价应包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、食宿费、水电费、招标代理服务费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用、管理费、合理利润、规费税金等为完成本项目所需的全部费用。

二、采购合同条款及格式

- 甲方(需方)：南通经济技术开发区星湖小学

- 乙方(供方)：

- 签订地点：

- 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、南通开发区教育网               项目询价文件、询价响应文件及中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市开发区星湖小学配套设备建设工程 | 项目询价文件、清单中的内容及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见询价文件 |  |  |  |

二、合同总金额：人民币（大写）

（小写）￥

三、工期要求：

开工日期：2021年  月   日；竣工日期：2021年   月    日  （具体开工时间以开工报告为准）；总工期：     日历天。

四、质量要求：合格

五、结算方式：

本工程采用固定综合单价（全费用单价）方式结算，工程量清单报价表中综合单价为人工费、材料费、机械设备费、食宿费、水电费、招标代理服务费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用、管理费、合理利润、规费税金等为完成本项目所需的全部费用。工程结束后，成交综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。本项目招标代理服务费人民币3000元由乙方支付至招标代理机构，就本合同履行，甲方无需支付任何其他费用。

注：在合同履行中，采购人如需追加的与合同标的相同的工程价款超过本合同总金额10%的，必须重新按规定组织招标。

六、工程地点：开发区星湖小学。

七、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

八、付款：由甲方按采购文件规定的程序付款。

（1）工程竣工验收完成审计后，付至审定价的95%，余款待质保期满后30天内一次性付清。

（2）本工程免费质保期为  2  年，通过验收之日为免费质保期起始日。

（3）付款方式：乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定，并出具相应金额的增值税发票。

九、担保条款：供方在签定本合同时向需方交纳合同总价的5%作为履约保证金。该款在                                 工程完工验收合格后全额无息退还。

十、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本工程实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日0.05%的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他：  /

十一、相关要求：

（1）乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

（4）施工期间的水、电费用由乙方负责。

（5）乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。

（6）乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

（7）乙方在施工时必须注意对原建筑物原有工程项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完工程项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

（8）乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙方自理。

（9）其他要求：  /

十二、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、组成本合同的文件包括：

（⒈）本合同条款；

（⒉）本项目的政府采购文件和供方应标文件；

（⒊）本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

（⒋）甲乙双方其它按规定约定事宜。

十四、本合同内容与政府采购文件如有冲突，以政府采购文件为准。

十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

十六、合同见证备案：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。甲乙双方签订合同后由乙方提交至南通市经济技术开发区公共资源交易中心对本合同进行见证。

甲方（需方）（盖章）：               乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南通市开发区星湖小学语言空间站项目标段签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为 2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：  /   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%,保修费从工程质量保修金内扣除。

六.双方约定的其他工程质量保修事项：              。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  (公章)    承包人：                    (公章)

法定地址：                         法定地址：

法定代表人或其                     法定代表人或其

委托代理人：             (签字)    委托代理人：                (签字)

电话：                             电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

安全管理协议书

（建筑施工企业）

甲方（建设单位） ：

乙方（施工单位） ：

工    程    名  称： 南通市开发区星湖小学语言空间站项目

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经甲乙双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、乙方管理目标

1、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

2、重伤事故频率控制为零。

3、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

4、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

5、保证作业人员佩戴防护用品，高空作业、临时电、动火作业等危险作业防护措施达到100%。

6、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种设备操作人员和特种作业人员须持有效上岗证上岗达到100%。

7、重大危险源控制率达到100%。

8、施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。

9、创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、乙方应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成人。

2、乙方应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、乙方必须虚心接受甲方的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由乙方承担。
    4、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。 
    5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，甲方或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从乙方单位工程款中扣除。

6、对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。
    7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。乙方应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，由于乙方防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有乙方自行负责。
    8、乙方必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合甲方安全管理人员共同抓好安全工作。
    9、乙方应严格按照甲方的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方或监理单位所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，甲方或监理单位有权按规定对乙方进行经济处罚。

10、发生事故应立即釆取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过” 原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11、乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于乙方管理不到位，所造成安全事故均有乙方自行负责。

13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于乙方管理不到位，所造成安全事故均有乙方自行负责。

14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有” ：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因乙方未按规定程序要求操作，所造成安全事故均有乙方自行负责。

15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由乙方负责。

三、处  罚

乙方应认真接受甲方和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对施工单位处于500一50000万元以下的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚,处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议； 如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对施工单位处2一30万以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。

四、其  他

1、本协议自双方签字盖章起生效。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

代表签字：                        代表签字：

日期：   年  月  日               日期：  年  月  日

三、询价投标文件组成

1、资格证明文件

2、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） | 工期： 日历天；质保期： ；质量标准： 。 |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期：  2021年  月   日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、分项报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

| 名称 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表、分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、本表只是表式，可根据实际需要自行增减行数。

4、法定代表人身份证明

（采购人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称)项目询价采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证扫描件（并加盖公章）

5、授权委托书

（采购人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字/盖章）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证扫描件（并加盖公章）

- 7、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：_______________________

日期：______年     月     日